投标分项报价表

分项报价明细单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务 标准 | 响应 单价 (元) | 响应 总价 (元) | 备注 |
| 1 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 梳理工作任务，收集 相关资料，规划，进行实地现场调研，主要对灌区进行实地 调查调研，梳理存在 问题，现有资料及手 续，水源调查，水质 调查，达标调查等，制定工作大纲及任 务书。 (所需天数 5 天；按实际工作量 需技术人员4 人。) | 按采购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 64291.50 | 64291. 50 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |
| 2 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 根据调查成果，参照《建设项目水资源论证导则》 (GB/T35580-2017)、 《水利部办公厅关 于印发规划和建设项目节水评价技术 要求的通知》 (办节 约【2019】206 号) 和《规划水资源论证 技术要求 (试行) 》 (水资源【2010】483 号)等编写水资源论 证报告，达到编制深 度要求。 (所需天数20 天；按实际工作 量需技术人员 5 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 258166. 00 | 258166 .00 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |
| 3 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 根据相关要求，完成上级部门组织的审查工作，依据审查意见进行逐条修改完善，配合甲方完成技术审查工作，按时完成修改完善工作。 (所需天数 10 天；按实际工作量需技 术人员 3 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 129583. 00 | 129583 .00 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 配合水利局办理取 水许可证； (所需天 数 5 天；按实际工作 量需技术人员 2 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 64793.5 0 | 64793. 50 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |
| 5 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 完成水权确权、水价 测算、水价定价、水价精准补贴及计量 设施安装等工作。 (所需天数 20 天；按实际工作量需技 术人员 5 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 258166.00 | 258166 .00 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |
| 6 | 拉萨市堆龙德庆区上三乡灌区节水改造工程水资源论证及水价改革编制工作 | 拉萨市堆龙德庆区上三乡灌区节水改造工程水资源论证及水价改革编制工作 | 梳理工作任务，收集 相关资料，规划，进行实地现场调研，主要对灌区进行实地 调查调研，梳理存在 问题，现有资料及手 续，水源调查，水质 调查，达标调查等，制定工作大纲及任 务书。 (所需天数 5 天；按实际工作量 需技术人员4 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 64291.5 0 | 64291. 50 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |
| 7 | 拉萨市堆龙德庆区上三乡灌区节水改造工程水资源论证及水价改革编制工作 | 拉萨市堆龙德庆区上三乡灌区节水改造工程水资源论证及水价改革编制工作 | 根据调查成果，参照 《建设项目水资源论证导则》 (GB/T35580-2017)、 《水利部办公厅关 于印发规划和建设项目节水评价技术 要求的通知》 (办节 约【2019】206 号) 和《规划水资源论证 技术要求 (试行) 》 (水资源【2010】483 号)等编写水资源论 证报告，达到编制深 度要求。 (所需天数 | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同为准) | 258166. 00 | 258166 .00 | 完全响应竞争性磋商文件相关要求及内容 |

